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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2026 года

                                                                                         №813
г. Никольск

О подготовке объектов жилищно-коммунального

и топливно-энергетического комплекса, 

социальной сферы  к работе 

в осенне-зимний период 2026-2027 годов
В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Никольского муниципального округа, своевременной и качественной подготовки его к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», администрация Никольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке  объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года (приложение №1 к настоящему постановлению).
2. Утвердить перечень организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения, социальной сферы и других объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2026-2027 годов, подлежащих паспортизации (приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение № 3 к настоящему постановлению).

4. Рассмотреть на комиссии по подготовке  объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее - комиссия по подготовке к ОЗП округа) следующие вопросы:

4.1. Оценка деятельности Никольского муниципального округа при подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
4.2. Обеспечение взаимодействия территориальных управлений администрации Никольского муниципального округа и хозяйствующих субъектов при подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

5. Управлению образования администрации Никольского муниципального округа и Управлению культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа обеспечить контроль за подведомственными учреждениями. Информацию о готовности к работе  в осенне-зимний период 2026-2027 годов направить в отдел строительства, архитектуры и экологии администрации Никольского муниципального округа в срок до 25.08.2026 года.

6. Руководителям ООО «Никольские теплосети», ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис», ООО «Никольская управляющая компания», начальнику управления образования администрации Никольского муниципального округа, начальнику управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа:

6.1. провести анализ и подвести итоги прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов в срок до 01.07.2026 года;

6.2. в срок до 01.07.2026 года представить в отдел строительства, архитектуры и экологии администрации Никольского муниципального округа графики промывки и гидравлических испытаний подведомственных тепловых сетей.

7. Теплоснабжающим организациям:
7.1. Направить в отдел строительства, архитектуры и экологии администрации Никольского муниципального округа:

а) в срок до 01 июля 2026 года - приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное состояние тепловых энергоустановок  с приложением копий протоколов проверки знаний Ростехнадзора;

б) в срок до 01 августа 2026 года - сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2026-2027 годов;

в) еженедельно по средам - сведения о фактическом выполнении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов.

7.2. Обеспечить в установленном порядке подготовку и аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных тренировок и противопожарных тренировок.

7.3. Создать до начала отопительного периода нормативные запасы топлива. В срок до 25.08.2026 года представить в отдел строительства, архитектуры и экологии администрации Никольского муниципального округа отчет по запасам топлива. 

7.4. Обеспечить к началу отопительного периода 2026-2027 годов своевременный пуск котельных.

7.5. Разработать и утвердить графики аварийного ограничения режима потребления тепловой энергии на осенне-зимний период 2026-2027 годов.
7.6. В период с даты утверждения постановления по 01.11.2026 теплоснабжающим организациям ежемесячно направлять сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний  период 2026-2027 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 17.06.2025 № 291, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2026 года.

8. В срок до 25 августа  2026 года ООО «Никольские теплосети», ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис», ООО «Никольская управляющая компания», начальнику управления образования администрации Никольского муниципального округа, начальнику управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, комиссии по подготовке к ОЗП Никольского муниципального округа:

- составить оценочный лист для расчёта индекса готовности к отопительному периоду, согласно приложений № 1-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234);

- по результатам оценочных листов составить акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234);

- отделу строительства, архитектуры и экологии администрации Никольского муниципального округа составить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234).

9. Рекомендовать организациям, независимо от форм собственности, принять меры по погашению просроченной задолженности и текущих платежей за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.

10. Комиссии по подготовке к ОЗП округа:

а) в срок до 15 сентября 2026 года провести проверку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2027 годов с подписанием актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду указанных объектов согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

б) в срок до 01 ноября 2026 года провести проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов с подписанием актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду указанных объектов согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

11. Рекомендовать руководителям  теплоснабжающих организаций обеспечить в зимний период  подачу потребителям теплоносителя (воды) установленных параметров в соответствии с заданным графиком и согласно заключенному договору  на теплоснабжение, а также не допускать ограничения теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы. 

12. Контроль за выполнением постановления возложить  на заместителя Главы Никольского муниципального округа В.Н. Корепина.

13. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Никольского 
муниципального округа                                                                                         Д.Н. Мишенев
	
	Приложение № 1 

к постановлению администрации Никольского муниципального округа от 03.07.2026 г. №813


Состав комиссии 
по подготовке  объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	Корепин В.Н.
	Заместитель Главы Никольского муниципального округа, председатель комиссии

	Плотников Н.А. 
	Начальник отдела строительства, архитектуры и экологии администрации Никольского муниципального округа, заместитель председателя комиссии

	Вершинина Н.А.
	Заместитель начальника отдела строительства, архитектуры и экологии администрации Никольского муниципального округа, секретарь комиссии

	Члены комиссии:

	Вершинина С.А.
	Начальник Управления образования администрации Никольского муниципального округа

	Бушманова Н.В.
	Начальник Управления культуры и молодежной политики  администрации Никольского муниципального округа

	Попов С.Н.
	Директор ООО «Никольские теплосети» (по согласованию)

	Парфенов А.Н.
	Директор ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» (по согласованию)

	Бушманова Т.А.
	Директор ООО «Никольская управляющая компания» (по согласованию)

	
	Представители Государственной инспекции управления по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) по Вологодской области (по согласованию)

	
	Представители главного управления государственного жилищного надзора Вологодской области (по согласованию)


	
	Приложение № 2 

к постановлению администрации Никольского муниципального округа от 03.07.2026 г. №813


Перечень организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения, 

социальной сферы и других объектов жизнеобеспечения 

в осенне-зимний период 2026-2027 годов подлежащих паспортизации
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес источника
	Наименование теплоснабжающей организации

	1
	Котельная №1 «Центральная»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Советская, д.37а
	ООО «Никольские теплосети»

	2
	Котельная №2 «Мелиорация»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, пер. Восточный, д.1А
	ООО «Никольские теплосети»

	3
	Котельная №3 «Налоговая»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, пер. Комсомольский, д.3
	ООО «Никольские теплосети»

	4
	Котельная №4 «Мелентьевская»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск ул. Кузнецова, д.61а
	ООО «Никольские теплосети»

	5
	Котельная №5 «СМУ»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск ул. Беляева, д.50г
	ООО «Никольские теплосети»

	6
	Котельная №6 «Торговый центр»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Ленина, д.24а
	ООО «Никольские теплосети»

	7
	Котельная №7 «Дом ветеранов»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск , ул. Заводская, д.7а
	ООО «Никольские теплосети»

	8
	Котельная №8 «Школа № 2»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Восточная, д.2а
	ООО «Никольские теплосети»

	9
	Котельная №9 «Агропромхимия»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск ул. Заводская, д.37
	ООО «Никольские теплосети»

	10
	Котельная №10 «Банковская»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Банковская, д.10а
	ООО «Никольские теплосети»

	11
	Котельная №11 «Пермас»
	Вологодская область, Никольский район, д. Пермас, д.72
	ООО «Никольские теплосети»

	12
	Котельная №12 «Кожаево»
	Вологодская область, Никольский район, д. Кожаево, ул. Школьная, д.1
	ООО «Никольские теплосети»

	13
	Котельная №13 «Борок»
	Вологодская область, Никольский район, пос. Борок ул. Набережная, д.18 а
	ООО «Никольские теплосети»

	14
	Котельная №14 «Осиново»
	Вологодская область, Никольский район, д. Осиново, ул. Молодежная, д.15а
	ООО «Никольские теплосети»

	15
	Котельная №15 «Аргуново»
	Вологодская область, Никольский район, д. Аргуново, ул. Центральная, д.12 А
	ООО «Никольские теплосети»

	16
	Котельная БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Энегретиков, д. 21
	ООО «НИКОЛЬСКИЙ ЖИЛКОМСЕРВИС»

	17
	Котельная СОШ №1
	Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Маршала Конева, д.78
	ООО «НИКОЛЬСКИЙ ЖИЛКОМСЕРВИС»

	18
	Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ»
	Вологодская область, Никольский район, дер. Травино
	ООО «НИКОЛЬСКИЙ ЖИЛКОМСЕРВИС»

	19
	Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ»
	Вологодская область, Никольский район, д. Семенка, ул. Центральная, д. 36
	МБОУ «Аргуновская СОШ»

	20
	Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ»
	Вологодская область, Никольский район, д. Зеленцово, д.142
	МБОУ «Зеленцовская ООШ»

	21
	Котельная МБОУ «Теребаевская ООШ»
	Вологодская область, Никольский район, д. Теребаево, д.62
	МБОУ «Теребаевская ООШ»

	22
	Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ»
	Вологодская область, Никольский район, д. Бутова Курья, д.75
	МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ»

	23
	Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ»
	Вологодская область, Никольский район, п. Дуниловский, ул. Садовая, д.15
	МБОУ «Дуниловская ООШ»

	24
	Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ»
	Вологодская область, Никольский район, п. Дуниловский, пер. Черемуховый, д.1
	МБОУ «Дуниловская ООШ»

	25
	Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал)
	Вологодская область, Никольский район, д. Завражье, ул. Молодежная, д.16
	МБУК «Центральный Дом культуры»

	26
	Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры»
	Вологодская область, Никольский район, д. Байдарово, д.2
	МБУК «Центральный Дом культуры»

	27
	Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал)
	Вологодская область, Никольский район, д. Вахнево, д.39
	МБУК «Центральный Дом культуры»

	28
	Котельная МБУК «Борковской дом культуры»
	Вологодская область, Никольский район, п. Борок, ул. Советская, д.18
	МБУК «Центральный Дом культуры»

	29
	Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал)
	Вологодская область, Никольский район, п. Высокинский, ул. Центральная, д.6(а)
	МБУК «Центральный Дом культуры»

	30
	Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения»
	Вологодская область, Никольский район, п. Дуниловский, ул. Центральная, д.4(б)
	МБУК «Центральный Дом культуры»


	
	Приложение № 3 

к постановлению администрации Никольского муниципального округа от 03.07.2026 г. №813


Программа проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

1. Общие положения

Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2010 190-Ф3 «О теплоснабжении», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — Правила) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — Порядок), утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234.
2. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности
2.1. Программа устанавливает порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций (далее - ТСО), социально значимых объектов (далее -СЗО), потребителей тепловой энергии подлежащих оценке обеспечения готовности, управляющих организаций согласно Правилам обеспечения готовности и осуществляющих деятельность на территории Никольского муниципального округа.
2.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с Правилами и Порядком, в которых установлены обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду проверяемых лиц:
• теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
• потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений);

• управляющих организаций, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - потребители тепловой энергии);

• лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.
2.3. Для проведения оценки обеспечения готовности вышеуказанных лиц к отопительному периоду создается комиссия по подготовке  объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее – Комиссия).
2.4. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией, в состав которой входят представители администрации Никольского муниципального округа совместно с ТСО, представители СЗО, управляющие организации, представители главного управления государственного жилищного надзора Вологодской области (по согласованию), представители государственной инспекции управления по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) по Вологодской области (по согласованию).
3. Права и обязанности членов комиссии

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуются требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе 1 настоящей Программы.
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии: представителей администрации Никольского муниципального округа, ТСО, управляющих компаний, главного управления государственного жилищного надзора Вологодской области, государственной инспекции управления по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) по Вологодской области: 
3.2.1. Председатель Комиссии распределяет обязанности между членами Комиссии;

3.2.1. Заместитель председателя Комиссии разрабатывает настоящую Программу, определяет сроки и утверждает графики проведения оценки готовности, вносит предложения об изменении состава Комиссии;

3.2.2. Секретарь комиссии подготавливает и направляет письменные уведомления каждому лицу, подлежащему оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки и даты, к которой необходимо подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-10 Правил обеспечения готовности, а также заполненные оценочные листы на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на машиночитаемом носителе;
3.2.3 Члены комиссии, обеспечивают выполнение принятых решений, определяют сроки выдачи паспортов готовности, исполняют распределенные председателем Комиссии обязанности и используют права, определенные Порядком проведения оценки.
3.3. В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду Секретарь Комиссии должен:
3.3.1. Направить уведомление и оценочный лист в электронном виде для заполнения проверяемым лицам в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения.
3.4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду Члены Комиссии должны:
3.4.1. Произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду ТСО;
3.4.2. Осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности, и в отношении каждого объекта установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности: 
1) уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 
2) уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 
3) уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9;
3.4.3. Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности;
3.4.4. Приложить к акту заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности;
3.4.7. Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности;
Подготовить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть не позднее 25 октября.
3.5. Паспорт готовности ТСО выдается не позднее 1 ноября.
3.6. В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:
3.6.1. Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления;
3.6.2. Составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист;
3.6.3. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок проверяемыми лицами передать в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта данные федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
3.7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
3.8. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Никольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря года приятия Программы.
4. Права и обязанности ТСО
4.1 В ходе проведения оценки обеспечения готовности, ТСО не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляют в Комиссию:
1) документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду установленных пунктами 9-10 Правил;
2) заполненный оценочный лист в электронном виде в формате Excel.
4.2. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, ТСО обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

